温岭市肿瘤医防公共卫生中心与老院区

连接工程

设计招标文件

招标项目：温岭市肿瘤医防公共卫生中心与老院区连接工程设计

招 标 人：台州市肿瘤医院（盖章）

联 系 人：张先生

联系电话：0576-86590008

招标代理机构：建经投资咨询有限公司（盖章）

联 系 人：周梦晓

联系电话：0576-81766861

2024年8月

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知前附表及投标人须知

一、投标人须知前附表

二、投标人须知

第一节  总则

第二节  招标文件

第三节  投标文件的编制

第四节  投标文件的递交

第五节  开标

第六节  评标

第七节  合同授予

第八节  重新招标和不再招标

第九节  纪律和监督

第三章  评标办法

一、总则

二、评标程序

三、评标标准及办法

第四章  合同条款及格式

第五章  设计要求

第六章  投标文件格式

- 招标公告

1. 招标条件

本招标项目温岭市肿瘤医防公共卫生中心与老院区连接工程已由温岭市发展和改革局批准建设，建设资金来自温岭市财政拨款，招标人为台州市肿瘤医院。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：本项目新建车行桥(含人行道)1座，长29米、宽10米，并硬化连接道路路面长37米、宽10米；新建人行桥1座，长30米、宽5米，并硬化连接道路路面长6米、宽5米；新建一二期连廊1座，长70米、宽5米；新建老门诊楼与老住院楼连廊一座，长13米、宽3.5米。

2.2 项目总投资：约1480万元，其中工程费用约600万元。

2.3项目建设地点：温岭市新河镇市民大道北侧。

2.4招标范围：方案设计(含投资估算)、初步设计（含概算）、施工图设计及其他深化设计、相关专业专项设计、现场服务和设计配合。

2.5计划工期：招标人确定修改意见后5天内完成方案优化及修改；方案确定后7天内完成初步设计；初步设计会审通过后20天内完成施工图设计；施工图设计文件经审查发现问题后5天内完成补充、修改。相关专业、专项设计需根据发包人的实际需求及时提供。设计过程中因发包人原因造成设计工作不能如期进行时，各阶段设计图纸的提交时间经发包人确认可顺延。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备：工程设计综合资质甲级或同时具备建筑行业设计资质丙级及以上【或建筑行业（建筑工程专业）设计资质丙级及以上】、市政行业设计资质乙级及以上【或市政行业（桥梁工程专业）设计资质乙级及以上】的国内设计单位，并在人员方面具有相应的设计能力；

3.2 本次招标要求项目负责人须具备：高级工程师（建筑相关专业）资格或一级注册建筑师资格。

3.3 本次招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请登录建经投资咨询有限公司网站（www.jjtz.cn）下载电子招标文件，并于2024年8月12日下午16时前至温岭市服务业大厦 8 楼建经投资咨询有限公司现场报名。

4.2 投标人报名时应提交的资料（复印件须加盖投标人公章）：

（1）投标人营业执照副本复印件、资质证书副本复印件；

（2）授权委托书原件及被授权人的身份证复印件。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年8月19 日上午9时00分。地点：温岭市服务业大厦8楼建经公司会议室。

5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封、标记的投标文件，招标人不予受理。未在招标公告规定的截止期前报名的投标人，其投标文件招标人将不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在建经投资咨询有限公司网站（www.jjtz.cn）公开发布。

7. 联系方式

| 招标人： | 台州市肿瘤医院 | 代理机构： | 建经投资咨询有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址: | 温岭市新河镇振新路50号 | 地址: | 温岭市服务业大厦8楼 |
| 联系人： | 张先生 | 联系人： | 周梦晓 |
| 电话： | 0576-86590008 | 电话： | 0576-81766861 |

- 投标人须知前附表及投标人须知

一、投标人须知前附表

| 项号 | 条款名称 |  | 编制内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程说明 | 项目名称 | 温岭市肿瘤医防公共卫生中心与老院区连接工程设计 |
|  |  | 建设地点 | 温岭市新河镇市民大道北侧 |
|  |  | 招标人 | 台州市肿瘤医院 |
|  |  | 招标代理机构 | 建经投资咨询有限公司 |
| 2 | 质量要求 |  | 质量标准：满足国家现行规范标准及地方标准要求。 |
| 3 | 工期要求 |  | 招标人确定修改意见后5天内完成方案优化及修改；方案确定后7天内完成初步设计；初步设计会审通过后20天内完成施工图设计；施工图设计文件经审查发现问题后5天内完成补充、修改。相关专业、专项设计需根据发包人的实际需求及时提供。设计过程中因发包人原因造成设计工作不能如期进行时，各阶段设计图纸的提交时间经发包人确认可顺延。 |
| 4 | 招标范围 |  | 方案设计(含投资估算)、初步设计（含概算）、施工图设计及其他深化设计、相关专业专项设计、现场服务和设计配合。 |
| 5 | 资金来源 |  | 温岭市财政拨款 |
| 6 | 投标人资格要求 |  | 资质条件：具备工程设计综合资质甲级或同时具备建筑行业设计资质丙级及以上【或建筑行业（建筑工程专业）设计资质丙级及以上】、市政行业设计资质乙级及以上【或市政行业（桥梁工程专业）设计资质乙级及以上】的国内设计单位，并在人员方面具有相应的设计能力。 项目负责人资格：具有高级工程师（建筑相关专业）资格或一级注册建筑师资格。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 8 | 现场踏勘及投标预备会 |  | 不组织 |
| 9 | 分包 |  | 不允许 |
| 10 | 投标人提出问题及要求澄清招标文件的截止时间 |  | 投标截止时间 3 天前 |
| 11 | 招标人书面澄清招标文件截止时间 |  | 投标截止时间 1 天前 |
| 12 | 招标人修改招标文件截止时间 |  | 投标截止时间 1 天前 |
| 13 | 投标有效期 |  | 90天（从递交投标文件截止时间之日起算） |
| 14 | 投标保证金 |  | 1.投标保证金的金额：人民币叁仟元。 2.投标保证金的形式：现金 |
| 15 | 投标文件份数 |  | 商务标：1份。 资格标：1份。 设计文件：保密信封1份；文本文件正本1份、副本2份；文本文件电子版1份(U盘)。 |
| 16 | 递交投标文件截止时间与递交地点 |  | 1.截止时间：2024年8月 19 日上午9时00分。 2.地点：温岭市服务业大厦 8 楼建经公司会议室。 |
| 17 | 开标时间和开标地点 |  | 1.开标时间：2024年8月 19 日上午9时00分。 2.开标地点：温岭市服务业大厦 8 楼建经公司会议室。 |
| 18 | 履约担保 |  | 履约担保形式：银行保函、融资担保公司保函、保险公司保单、银行转账（或电汇） 金额：签约合同价的2% |
| 19 | 有效投标报价范围 |  | 设计费报价范围：低于或等于招标人设定的最高投标限价 15.69万元。 |

二、投标人须知

第一节  总则

本工程按照有关法律、法规、规章规定，招标条件已经具备，现采用公开招标方式择优选用设计人。

1.1 工程说明

1.1.1工程说明详见前附表第1项所述。

工程概况：本项目新建车行桥(含人行道)1座，长29米、宽10米，并硬化连接道路路面长37米、宽10米；新建人行桥1座，长30米、宽5米，并硬化连接道路路面长6米、宽5米；新建一二期连廊1座，长70米、宽5米；新建老门诊楼与老住院楼连廊一座，长13米、宽3.5米。

1.2 质量要求、工期要求及招标范围

1.2.1本招标工程质量要求详见投标人须知前附表第2项所述。

1.2.2本招标工程工期要求详见投标人须知前附表第3项所述。

1.2.3本招标工程招标范围详见投标人须知前附表第4项所述。

1.3 资金来源

1.3.1招标人的资金已通过投标人须知前附表第5项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

1.4 投标人资格条件

1.4.1为履行本施工合同的目的，投标人资格条件及审查标准见投标人须知前附表第6项所述。

（1）投标人资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

1.4.2报名参加投标的企业必须具有独立法人资格，为具有被授予合同的资格，报名参加投标的企业应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标人资格条件和具有履行合同的能力。

1.4.3本工程不接受联合体投标。

1.4.4 投标人不得有下列情况之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或取消投标资格的；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标。

（13）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.5投标人提供的资格标中如有瞒报、漏报、伪造或提供虚假证明及其他弄虚作假行为的，一经查实将取消其投标资格，已取得中标资格的，将取消其中标资格，并报有关行政监督部门处理。

1.5 现场踏勘及投标预备会

1.5.1 投标人可自行对本工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

1.5.2 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

1.5.3 本工程不组织投标预备会。

1.6 分包

1.6.1 若中标人自身无能力完成本项目部分设计工作的，经发包人同意后可委托有相应能力的单位完成。

1.6.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.7 投标费用

1.7.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

第二节 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括下列内容：

  - 招标公告

  - 投标人须知前附表和投标人须知

  - 评标办法

  - 合同条款及格式

  - 设计要求

  - 投标文件格式

2.1.2 除本须知2.1.1条内容外，按本须知第2.2、2.3、2.4条发出的对招标文件澄清或修改内容，均为本招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

2.2招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全、招标文件中存在含糊不清、自相矛盾、多种含义等问题的，应及时向招标人提出，以便补正。如有疑问，应在投标人须知前附表第10项规定的时间前以书面形式〔包括传真（号码：0576-81766861）等可以有形地表现所载内容的形式，下同〕要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式发出。

在建经公司网站中公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。

2.2.3潜在投标人应自行关注建经公司网站发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在招标文件发出后，招标人可以书面形式修改招标文件，修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标人须知前附表第12项规定的截止时间前在建经公司网站中发布补充文件信息，由投标人自行查阅。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 1 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2潜在投标人应自行关注建经公司网站发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

2.4 招标文件的异议

2.4.1 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 3 日前以书面形式提出异议。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复。

第三节  投标文件的编制

3.1 投标文件的语言及度量衡单位

3.1.1投标人与招标人之间对招投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

3.1.2 除工程规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.2 投标文件的组成

3.2.1 本工程项目投标文件由资格标、设计文件（以暗标形式）、商务标三部分组成。

3.2.2 资格标包括以下内容：

3.2.2.1 封面

3.2.2.2 资格后审申请书

3.2.2.3 法定代表人资格证明书

3.2.2.4 项目负责人简历表

3.2.2.5 项目设计人员配备表

3.2.2.6 温岭市建设工程诚信投标承诺书

3.2.2.7 营业执照、企业资质证书复印件

3.2.2.8 设计项目负责人证书复印件，证书上不能反映工作单位的，还需提供劳动聘用合同（或在投标人单位社保缴纳证明材料）

3.2.2.9提供现场服务和设计配合的承诺

3.2.2.10其他投标人认为需要递交的资料（若有）。

以上涉及的证书等相关资料必须在有效期内，由于复印件不够清晰而无法识别的，将会导致投标无效，请各投标人注意。

3.2.3 设计文件包括以下内容：

3.2.3.1保密信封：内附A3规格制作的表现图1张，用于分辨设计文件对应的投标人身份。表现图内容应与设计文件一致，需加盖投标人公章。

      - 3.2.3.2文本文件：以A3(297mm×420mm) 规格编排装订成册，一式3份，其中正本1份，封面标注“正本”字样，副本2份，封面标注“副本”字样。正本与副本如有不一致之处，以正本为准。内容包括：

(1)封面：采用白色A3空白纸，不得注明任何文字、图案或印章（除“正本”或“副本”字样外）；

（2）目录；

      - (3)设计说明书：包括各专业设计说明以及投资估算等内容；

- （4）总平面图以及相关建筑设计图纸，包括但不仅限于：

      - a、总平面图；

      - b、设计分析图（功能分区及其它相关的分析图等）；

      - c、单体建筑平面图；

      - d、主要立面图，体现设计特点；

      - e、主要剖面图，说明建筑空间关系；

      - f、鸟瞰图及重要视点的建筑效果图；

g、反映设计意图的表现图若干。

投标人认为有必要提供的其他资料。

3.2.3.3文本文件电子版（U 盘）：包括全部设计方案文本文件内容，内容同本章第3.2.3.2条款。

编制要求：采用暗标形式，投标人不得在文本文件、文本文件电子版上标注或做任何可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标等标识、标记。设计文件内容控制在150页以内（含封面）。

3.2.4商务标包括以下内容：

3.2.4.1封面

3.2.4.2投标函

3.3 投标报价及投标工期、投标有效期

3.3.1投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括设计成果各项内容（要求达到国家有关规范规定要求）、前期工作、后续服务（含调研、踏勘、成果印刷、邮寄、税收、管理等费用）、设计成果（方案设计、初步设计文本文件、设计概算、施工图文本文件等文本份数及电子文件必须满足评审需要、并按合同要求提供）、组织评审费、会务费、评审专家费及其他完成设计工作等全部费用，招标人不再另行支付其他任何费用。

3.3.2投标人可按招标文件要求到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路及任何其他足以影响设计的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或设计时间的延长申请将不被批准。

3.3.3投标工期应是完成招标文件所确定的设计范围内的全部工作内容的工期表现，其应包括法定节假日等停工因素。

3.3.4在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.5在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.6出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或网站发布形式）通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第14项规定的金额、形式、时间递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2投标人不按投标人须知前附表第14项要求递交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3投标保证金的退还：

3.4.3.1招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

3.4.3.2有异议、投诉的，投标保证金根据异议、投诉处理结果办理。

3.4.3.3中标人的投标保证金将在其提交履约保证金后退还。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

3.4.4.1在递交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的；

3.4.4.2中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

3.4.4.3投标人在投标期间有串标、弄虚作假等行为的。

3.5投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件应按要求加盖投标人公章，并由投标人的法定代表人签字（或盖章）。投标文件份数按投标须知前附表规定编制。正本、副本的封面上均应清楚标记“正本”或“副本”字样，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.5.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处均应由法定代表人盖章确认。

3.5.4投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

第四节  投标文件的递交

4.1投标文件的密封与标记

4.1.1资格标用不透明信封独立密封；商务标用不透明信封独立密封；保密信封用不透明信封独立密封；文本文件与文本文件电子版一起用不透明包装物包装。

投标人应将投标文件按上述要求分别密封或包装，在密封袋或包装袋上正确标明“资料名称”、“工程名称”和“投标人名称”。

4.1.2对要求密封的投标文件，密封袋封口接缝处封条粘贴，并在交接处加盖投标人公章或法定代表人（或其委托代理人）印章或签字。

4.1.3未按上述规定进行密封和标识的投标文件，招标人将不予受理。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人的投标文件在投标须知前附表规定的截止时间前以直接递交形式递交至投标须知前附表规定的地点。投标人的法定代表人（或委托代理人）必须参加开标会议，并带身份证和投标授权委托书（如有）等身份证明原件，递交投标文件时投标人代表应签名报到。投标人的法定代表人（或委托代理人）在递交投标文件时未到场签字的，其投标文件不予受理。

4.2.2招标人可按本须知第2.2、2.3、2.4条规定以澄清、修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

4.2.3未报名或逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字或盖投标人公章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字或盖投标人公章，并按照本须知第4.1、4.2条规定进行密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

第五节  开  标

5.1开标

5.1.1招标人将于投标须知前附表第16项规定的时间和地点举行开标会议。

5.1.2委托代理人参加开标、询标的，须同时提交合法、有效的《投标授权委托书》原件。

5.1.3已报名的投标人，如不参加投标的，应于开标前书面告知招标人。

5.1.4开标会议由招标人组织，依法接受相关部门的监督。

5.1.5开标程序

5.1.5.1本工程先开资格标、设计文件，资格标、设计文件评定结果出来后，再开商务标。投标保证金或资格标或设计文件评定为无效标的，则商务标不予开标。

5.1.5.2招标人在开商务标前当众宣布投标保证金、资格标、设计文件评定结果。而后宣读有效投标的投标人名称、投标报价以及招标人认为适当的其他内容。

5.1.6按规定递交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

5.1.7招标人在招标文件要求递交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读。

5.1.8招标人将对开标过程进行记录，并存档备查。

5.1.9投标人对开标有异议的，应当在开标现场以书面形式提出异议，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

第六节  评  标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

6.1.2评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标依据。评标委员会实行少数服从多数原则，评标结果经评标委员会全体成员过半数通过有效。

6.1.3评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处 罚或刑事处罚的。

6.1.4评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2 评标

6.2.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进 行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3 评标过程的保密

6.3.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

6.3.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

6.3..3中标人确定后，招标人不对未中标的投标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标的投标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

6.4 投标文件的澄清

6.4.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或更改投标报价等投标文件的实质性内容。

6.5 投标文件的符合性

6.5.1如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

第七节  合同授予

7.1 合同授予标准

7.1.1招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和本须知第6.2条规定评出的投标人。

7.2 中标通知书

7.2.1招标人根据评标结果，按照《浙江省招标投标条例》的要求，对中标候选人、被否决的投标及否决原因进行公示。投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以在中标候选人公示期间向有关行政监督部门投诉。就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人以书面形式提出异议。评标结果公示后投标人资格无效的，评标基准价不作调整。

7.2.2招标人将在公示结束后的十五天内（有异议、投诉的除外）向中标人发出中标通知书，并向未中标的投标人通知中标结果。

7.2.3中标通知书将成为合同的组成部分。

7.3 履约保证金

7.3.1中标人应按投标人须知前附表第26项所规定的形式、金额向招标人提供履约保证金。

7.3.2中标人如未按上述规定提供履约保证金，则招标人有充分理由取消其中标资格，其投标保证金不予退还。

7.4 合同的签订

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内且在投标有效期内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

7.4.2 招标人在发出中标通知书后拒绝与中标人签订合同，除返还投标保证金外还赔偿由此造成中标人的有关损失。

7.4.3中标人拒绝在规定的时间签订合同，招标人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还，且赔偿由此造成的招标人的有关损失，同时依法承担相应法律责任。

第八节  重新招标和不再招标

8.1 重新招标

8.1.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经监管部门批准后不再进行招标。

第九节  纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

9.1.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

9.2.1 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

9.3.1 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

9.4.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

第三章  评标办法

一、总则

根据有关法律、法规规定，制定本评标办法。评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。评标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。

二、评标程序

2.1 评标委员会先对投标保证金、资格标、设计文件进行评审，再对商务标评审。

2.2 商务标评审只针对通过投标保证金、资格标、设计文件评审的投标人。

三、评标标准及办法

3.1评标分值由下列分值组成，总分为100分。设计文件分值80分，商务标分值20分。

3.2在评标过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，应否决其投标，不再对其投标文件进行评审，也不影响本项目继续评标。评标结束后，评标委员会应将有串通投标嫌疑的投标文件及相关评标分析材料及时移交温岭市住房和城乡建设局作进一步调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响否决其投标的处理结果。

3.2.1招标人（或招标代理机构）在规定的递交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件，更改报价；

3.2.2招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；

3.2.3不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

3.2.4不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；

3.2.5不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

3.2.6不同投标人的投标文件内容出现非正常一致；

3.2.7不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；

3.2.8不同投标人的投标文件相互混装；

3.2.9 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

3.2.10投标人之间约定中标人；

3.2.11投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

3.2.12属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

3.2.13投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.2.14招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

3.2.15招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

3.2.16招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

3.2.17招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

3.2.18招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

3.2.19法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

3.3投标保证金评审

投标人有下列情形之一的，其投标无效，不再进入下一步评审：

3.3.1投标人未按投标人须知第3.4条规定提供投标保证金的或提供的投标保证金形式不符合本投标人须知第3.4条规定的。

3.4资格标评审

3.4.1资格标有下列情形之一的，其投标无效，不再进入下一步评审：

3.4.1.1委托代理人没有提供合法、有效的“投标授权委托书”原件的；

3.4.1.2资格标份数未按投标须知前附表第16项规定份数提供的；

3.4.1.3投标文件签字盖章不符合第二章“投标人须知前附表”第16项规定的；

3.4.1.4 资格标内容不全或未按规定格式填写或关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者提供的资料不符合要求，或者提供的资料无效的；

3.4.1.5 投标人存在“第二章”投标人须知第1.4.4条款情形之一的；

3.4.1.6投标人存在“第二章”投标人须知第3.4.4.3条款情形之一的；

3.4.1.7投标文件的组成不符合“第二章”投标人须知第3.2条款规定的；

3.4.1.8投标人、项目负责人等级或类别（专业）不符合招标文件要求的；

3.4.1.9项目设计人员配备表中填报的项目负责人的姓名、项目负责人证书中的姓名不一致的；

3.4.1.10有挂靠迹象的；

3.4.1.11其他实质上未响应招标文件要求的。

3.5设计文件评审

3.5.1 投标文件有下述情形之一的，其投标无效，不再进入下一步评审：

- 投标人在文本文件、文本文件电子版上标注或做任何可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标等标识、标记；

- 文本文件无法区分正、副本的，或未按投标须知前附表要求提供正、副本份数的；

- 保密信封内的表现图未加盖投标人公章的；

- 有明显抄袭行为的；

- 投标文件其他实质上未响应招标文件要求的。

3.5.2设计文件分值计算（80分）：

3.5.2.1设计方案投票，主要原则如下：

（1）对方案设计符合有关技术规范及标准规定的要求进行分析、评价；

（2）对方案设计水平，设计质量高低，对方案的功能、布局、美观、安全、技术、智能环保等各方面进行综合评审；

（3）对方案社会效益、经济效益及环境效益的高低进行分析、评价；

（4）对方案结构设计的安全性、合理性进行分析、评价；

（5）对方案规划及经济技术指标的准确度进行比较、分析；

（6）对保证设计质量、配合工程实施，提供优质服务的措施进行分析、评价。

3.5.2.2评标委员会成员根据以上评标原则对投标人的设计方案分别进行比选、评价和裁定，确定方案的优劣。评标委员会成员应该对设计方案发表专业、客观、公正的意见，意见不一致的应作进一步核实和讨论。以差额选举记名投票方式选出投标方案的排序。投票规则如下：

（1）投票按下表规定分若干轮进行。

| 候选方案总数 |  | ≥6 | 5 | 4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1轮 | 应选总数 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 第2轮 | 应选总数 | 1 | 1 | 1 | 1 |

（2）评标委员会成员每人一张投票表格，评标委员会成员在候选方案中选出应选方案，每轮所选方案等于或者少于规定应选方案总数的有效，多于规定应选方案总数的作废。投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向评标委员会报告。

（3）每轮投票的应选总数即下一轮候选总数，以每一轮得票多少排列名次，得票多的方案当选为下一轮投票的候选方案。遇票数相等不能确定名次时，应当就票数相等的候选方案进行附加投票，决出排序。

（4）评标委员会成员对任何一个设计文件的质疑，都应当在现场讨论时提出，投票表决后提出的质疑，不可作为改变其结果的依据。

（5）统计和公布投票结果。每一轮投票都应当在所有评标委员会成员递交投票表格后才开始统计，统计结果由评标委员会成员签字确认。

（6）评标委员会根据投票结果, 按第（3）条规定排列名次，即最后一轮得票数最多者为第1名，次多者为第2名，依次类推。

3.5.2.3揭晓设计文件评标结果，并公布各投标人相应设计文件分数。具体得分规定如下：

第1名为80分，第2名为74分，第3名为68分，第4名为62分，以此类推，最少得0分，无得票的并列最后一名。

所有设计方案不成熟的，评标委员会可以建议重新组织招标，不推荐中标方案。

3.6商务标评审

3.6.1商务标有下列情形之一的，其投标无效，不再进入下一步评审：

3.6.1.1商务标份数未按投标须知前附表第16项规定份数提供的；

3.6.1.2投标文件签字盖章不符合第二章“投标人须知前附表”第16项规定的；

3.6.1.3商务标内容不全或未按规定格式填写的；

3.6.1.4投标人的投标报价超出最高投标限价的或未承诺的或未按招标文件要求承诺的；

3.6.1.5投标人的工期超出投标须知前附表规定范围或未承诺的或未按招标文件要求承诺的；

3.6.1.6质量承诺低于前附表中规定的质量要求的或未承诺的；

3.6.1.7投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效(按招标文件规定递交备选投标方案的除外)。

3.6.1.8商务标的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或商务标中投标函的投标报价大写不符合国家有关规定的；

3.6.1.9投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的；

3.6.1.10商务标附有招标人不能接受的条件；

3.6.1.11商务标中出现重大计算错误而导致评标委员会无法按要求调整的；

3.6.1.12投标文件其他实质上未响应招标文件要求的。

3.6.1.13弄虚作假或有其他违法行为的；

3.6.1.14不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.6.2投标报价算术性修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受或不予以书面确认修正价格的，其投标无效。

3.6.2.1投标文件中投标函的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.6.2.2总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的，以总价金额为准修正单价。

3.6.2.3其余算术错误按招标人要求进行修正。

3.6.3  细微偏差补正

评标委员会仅对经算术性修正后投标报价进行细微偏差补正。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

3.6.3.1投标文件中填报的投标报价、投标工期承诺、工程质量承诺前后不一致时，以投标函为准。

3.6.3.2按照上述规定进行补正后的投标报价经投标人盖章、法定代表人签字(或盖章)确认后产生约束力。

3.6.4商务标分值计算（满分20分）

3.6.4.1评标基准价的确定。

经评审后所有有效投标报价的平均值为评标基准价。

经上述评审后的有效投标文件家数少于3家但评标委员会认为本次投标具有竞争性的，以经上述评审后剩余有效投标报价中的最低报价作为评标基准价。

3.6.4.2商务标得分

投标报价等于评标基准价得20分。投标单位报价相对评标基准价每高1个百分点扣报价分0.4分，每低1个百分点扣0.2分，扣完20分为止。中间按直线插入法计算。

3.7评标总得分的确定（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）

投标人的评标总得分＝设计文件分值+商务标分值。

3.8中标候选人的确定

3.8.1评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为第一中标候选人、次高者为第二中标候选人。如出现总得分相同的，按照以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

（一）设计文件得分高者；

（二）投标报价低者；

（三）招标人抽签确定。

3.8.2招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定不予退还其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

3.8.3评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

3.9其他

除特别声明外，所有涉及计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

第四章  合同条款及格式

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：台州市肿瘤医院

设计人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就温岭市肿瘤医防公共卫生中心与老院区连接工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：温岭市肿瘤医防公共卫生中心与老院区连接工程设计。

2.工程批准文号：温发改证受理[2024]24号

3.工程内容及规模：本项目新建车行桥(含人行道)1座，长29米、宽10米，并硬化连接道路路面长37米、宽10米；新建人行桥1座，长30米、宽5米，并硬化连接道路路面长6米、宽5米；新建一二期连廊1座，长70米、宽5米；新建老门诊楼与老住院楼连廊一座，长13米、宽3.5米。

4.工程所在地：温岭市新河镇市民大道北侧。

5.工程投资估算：总投资约1480万元，其中工程费用约600万元。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围： 方案设计(含投资估算)、初步设计（含概算）、施工图设计及其他深化设计、相关专业专项设计、现场服务和设计配合。

2.工程设计阶段：                                。

3.工程设计服务内容：                            。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：       年   月    日

计划完成设计日期：       年   月    日

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式： 总价合同：

2.签约合同价为：

人民币（大写）                 元整（¥         元）

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：               。

设计人设计项目负责人：             。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在	                            签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章，并加盖公章后生效。

十二、合同份数

本合同正本一式    份、副本一式    份，均具有同等法律效力，发包人执正本    份、副本   份，设计人执正本    份、副本    份。

发包人：  (公章)                      设计人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                        （签字或盖章）

统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：

地址：                                地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

签 订 时 间：      年   月    日

第二部分 通用合同条款（略）

具体内容同《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）中通用合同条款。

第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：招标文件。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：无。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：现行国家标准、浙江省标准。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：无；

提供国外技术标准的名称：无；

提供国外技术标准的份数：无；

提供国外技术标准的时间：无；

提供国外技术标准的费用承担：无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在 15 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：                                    ；

发包人指定的接收人为：                                    ；

发包人指定的联系电话及传真号码：                          ；

发包人指定的电子邮箱：                                    ；

设计人接收文件的地点：                                    ；

设计人指定的接收人为：                                    。

设计人指定的联系电话及传真号码：

设计人指定的电子邮箱：

1.8 保密

保密期限：10年。

2.发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务：无。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓名：                                    ；

身份证号：                                ；

职务：                                    ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、对项目开始工程设计通知、暂停设计通知、复工通知的发布权；2、提供相关资料给设计人。

发包人更换发包人代表的，应当提前 7 天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在 5 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3.设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：无。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓名：                                    ；

执业资格及等级：                          ；

注册证书号：                              ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。

设计人对项目负责人的授权范围如下：完成本合同范围内的设计工作，积极配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 5 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：支付违约金10000元/次。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 3 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：支付违约金10000元/次。更换 3 次及以上的，发包人可解除合同，并不予退还合同履约担保。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：在接到开始设计通知后5天内。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：支付违约10000元/人·次。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：无。

主体结构、关键性工作的范围：无。

3.4.2 设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：无。

其他关于分包的约定：无。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：无。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：无。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：无。

5.工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：无。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：现行国家标准、浙江省标准。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：无。

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：现行国家标准、规范要求。

6.工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同生效后的3个工作日内。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：开始时间、关键节点、完成时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：3个工作日内。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：不能按时支付设计费、不能按照合同的有关规定按期提供设计进行的必不可少的资料。

设计人应在发生进度延误的情形后 3 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 5 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 3 天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：无。

7.工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：AutoCAD（后缀名为.dwg）格式、word 格式和 JPG 的图片格式。

8.工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 20 天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 20 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：/。

9.施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：无。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后提供施工现场配合服务。

10.合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：无。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：无。

（3）其他价格形式：总价合同。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金的比例

定金的比例：设计费的10%。

10.3.2 定金的支付

定金的支付时间：合同生效后15天内，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期 3 天前支付。

11.工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 5 天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后 10 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 5 天内，予以书面答复。

11.6发包人提出设计变更后，设计人应于7日内完成设计变更初稿，经发包人确认后，3日内出具设计变更联系单。

12.专业责任与保险

12.2 设计人不需有发包人认可的工程设计责任保险。

13.知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：同通用合同条款。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：设计人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：/。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中。

14.违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金：不退还已付的定金。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：支付应付设计费的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：按发包人已支付的定金金额双倍返还。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每逾期一天支付签约合同价的5‰的违约金，并承担发包人由此而造成的相关损失。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：合同履约担保金额。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：/。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：支付签约合同价的 10%的违约金，情况严重的，发包人可解除合同，并不予退还合同履约担保。

14.2.5 发包人提出设计变更后，设计人未按11.6条款约定时间完成设计变更，每逾期一天支付赔偿金2000元，并承担发包人由此而造成的相关损失。

15.不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

16.合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过 30 天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 / 天内。

17.争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：是。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：提交争议评审时再选定。

选定争议评审员的期限：按照通用合同条款执行。

评审所发生的费用承担方式：按照通用合同条款执行。

其他事项的约定：/。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：按照通用合同条款执行。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

18. 其他

18.1合同履约担保的形式、金额、退还，按下列第    种方式：

（1）履约保证金形式（即现金、转账、电汇），金额：            元，项目竣工验收合格后 10 天内无息退还。

（2）银行保函或保险公司保单或融资担保公司担保形式，金额：           元，项目竣工验收合格后 10 天内解除。

18.2设计文件的组织评审费、会务费、评审专家费已包含在设计费中，由设计人承担。

18.3合同价是合同范围内全部工作内容的价格表现，其应包括设计成果各项内容（要求达到国家有关规范规定要求）、前期工作、后续服务（含调研、踏勘、成果印刷、邮寄、税收、管理等费用）、设计成果（方案设计、初步设计文本文件、设计概算、施工图文本文件等文本份数及电子文件必须满足评审需要、并按合同要求提供）、组织评审费、会务费、评审专家费及其他完成设计工作等全部费用，发包人不再另行支付其他任何费用。

附件：

附件 1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件 2：发包人向设计人递交的有关资料及文件一览表（略）

附件 3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件 4：设计人主要设计人员表（略）

附件 5: 设计进度表（略）

附件 6: 设计费明细及支付方式

附件 7: 设计变更计费依据和方法（略）

附件 1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

方案设计(含投资估算)、初步设计（含概算）、施工图设计及其他深化设计、相关专业专项设计、现场服务和设计配合。根据项目报建和设计深度要求深化设计配套建设设施的所有设计内容，包括但不限于：建筑（含构筑物）、结构、道路、桥梁、连廊等。

二、本工程设计阶段划分

方案设计(含投资估算)、初步设计（含概算）、施工图设计及其他深化设计、相关专业专项设计、现场服务和设计配合。

三、各阶段服务内容

1.方案设计阶段

（1）与发包人及发包人聘用的顾问充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力；

（2）完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作；

（3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准；

（4）协调景观、交通等各专业顾问公司的工作，对其设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人确认的顾问公司的合理化建议并对方案进行调整；

（5）配合发包人进行人防、消防、交通、绿化及市政管网等方面的咨询工作；

（6）负责完成人防、消防等规划方案，协助发包人完成报批工作。

2.初步设计阶段

（1）负责完成并制作初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；

（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

3.施工图设计阶段

（1）负责完成并制作施工图设计文件；

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

（4）协助发包人进行工程招标答疑。

4.施工配合阶段

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

附件 3：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计 | 按发包人规定的份数提供 | 招标人确定修改意见后5天内完成方案优化及修改；方案确定后7天内完成初步设计；初步设计会审通过后20天内完成施工图设计；施工图设计文件经审查发现问题后5天内完成补充、修改。相关专业、专项设计需根据发包人的实际需求及时提供。设计过程中因发包人原因造成设计工作不能如期进行时，各阶段设计图纸的提交时间经发包人确认可顺延。 | 需根据发包人要求出具设计文件。各个阶段的成果需满足建设部最新《市政公用工程设计文件编制深度规定》、《建筑工程设计文件编制深度规定》相应设计阶段的要求。 |
| 2 | 初步设计【含业主认可的完整的 CAD、word、JPG 格式的电子文档（能满足后续施工图设计要求且不得设置密码锁）及相应的概算】 |  |  |  |
| 3 | 施工图（含业主认可的完整的CAD、word、JPG 格式的电子文档） |  |  |  |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间不包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：发包人指定地。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人不得对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

附件 6：

设计费明细及支付方式

一、合同价

1、设计费总额：          。

2、设计费总额构成：

（1）工程设计基本服务费用：固定总价      元。

（2）工程设计其他服务费用：无。

（3）合同签订前设计人已完成工作的费用：无。

（4）特别约定：

①工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费和服务费。

②采用固定总价形式的设计费，设计费按中标价包干。

二、设计费明细计算表

1、设计费=中标时承诺的固定总价。

三、设计费支付方式

1、设计费：

| 付费次序 | 金额 | 付费时间 |
| --- | --- | --- |
| 第一次付费（定金） | 支付设计费的10% | 合同签订后7个工作日内 |
| 第二次付费 | 支付至设计费的80% | 施工图审查通过后并经工程所在地供电部门审核通过后7个工作日内 |
| 第三次付费 | 付清余款 | 工程竣工验收合格后7个工作日内 |

第五章   设计要求

一、工程概况

本项目新建车行桥(含人行道)1座，长29米、宽10米，并硬化连接道路路面长37米、宽10米；新建人行桥1座，长30米、宽5米，并硬化连接道路路面长6米、宽5米；新建一二期连廊1座，长70米、宽5米；新建老门诊楼与老住院楼连廊一座，长13米、宽3.5米。

二、项目位置

本工程项目地点为温岭市新河镇市民大道北侧。

- 估算指标

- 项目总投资约1480万元，其中工程费用约 600 万元。

四、设计要求

1、车行桥（含人行道）：长29米、宽10米，硬化连接道路路面长37米、宽10米。

2、人行桥和连廊：（1）在一期门诊楼和二期住院楼之间新建一座人行桥和连廊，新建人行桥1座，长30米、宽5米，硬化连接道路路面长6米、宽5米；新建连廊1座，连接新大楼二楼电梯厅与老门诊楼二楼，长70米、宽5米；人行桥建在连廊的下方，宜整体考虑，风格与二期建筑协调。（2）一期门诊楼二楼和一期住院楼二楼设计一条连廊。

五、设计依据

1、技术标准与规范

本工程的设计过程和成果必须符合国家现行的有关法规、规范及标准。

设计人在设计工作中使用或参考上述标准以外的技术标准时，应征得甲方（发包人或发包人的指定代表人）的同意。

设计人在设计工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》。在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准，则设计人应采用新的标准进行设计。

2、法律法规依据

（1）《室外排水设计规范》GB50014-2006（2016 年版）

（2）《室外给水设计标准》GB50013-2018

（3）《地面水环境质量标准》GB3838-2002

（4）《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

（5）《砌体结构设计规范》GB50003-2011

（6）《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002

（7）《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013

（8）《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2008

（9）《市政公用工程设计文件编制深度规定》2013年

3、其他未尽事宜按国家及地方有关规范、规定和控制性详细规划执行。各阶段设计文件应达到建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）相应设计阶段的要求。

第六章  投标文件格式

一、本工程的投标授权委托书（附件一）、资格标格式（附件二）、设计文件（附件三）、商务标格式（附件四）由招标人统一提供。

附件一：

投 标 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我         （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     	   	 (姓名)为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加                                     招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：      年      月      日

附件二：

资格标格式

资格标

（封面）

项目名称：

投标人： 		                            （盖章）

法定代表人：  		      （签字或盖章）

地址：

年      月      日

目  录

1、资格后审申请书（附件二-1）

2、法定代表人资格证明书（附件二-2）

3、项目负责人简历表（附件二-3）

4、项目设计人员配备表（附件二-4）

5、温岭市建设工程诚信投标承诺书（附件二-5）

6、证书及相关资料

附件二-1

资格后审申请书

致：        (招标人全称)

1、经授权作为代表，并以            (投标人企业全称)            （以下简称“投标人”）的名义，在充分理解《投标人资格后审申请书》的基础上，本申请书签字人在此以            (项目名称全称)                 投标人的身份，向你方提出资格后审申请。

2、按资格后审文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方递交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请书中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料,以核实本申请书中递交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

3、本申请充分理解下列情况：

3.1资格后审合格的投标人的投标，须以资格后审申请提供的内容为准；

3.2你方保留如下权利：

(1)更改本招标项目的规模和金额的权利。前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标人。

(2)接受符合资格后审合格条件的申请；拒绝不符合资格后审合格条件的申请。

4、我方将接受并遵守资格后审文件、招标文件所规定的各项条款。

5、我方在此声明：本申请书中所递交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

投标人：(公章)

法定代表人：(签字或盖章)

地址：(包括邮编、电话、传真)

年    月    日

附件二-2

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             　　　　　　    性别：

年龄：             　　　　　　    职务：

身份证号码：

系        （投标人名称）          　　　　　　　　的法定代表人。

投标人：（公章）

年   月   日

附件二-3

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册等级 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事设计年限 |  |  | 手机 |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、投标人应如实填写，若隐瞒不报，后果自负。

投  标  人（盖单位公章）：

年    月    日

附件二-4

项目设计人员配备表

| 岗位名称 | 姓 名 | 证书名称及证号 | 专业 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖单位公章）：

年    月    日

附件二-5

温岭市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加温岭市肿瘤医防公共卫生中心与老院区连接工程设计的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不出借、转让资质证书，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消交易席位、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖单位公章）：

年    月    日

附件三

设计文件格式

设计文件(封面)

项目名称：

年      月      日

（设计文件内容格式自拟）

附件四

商务标格式

商务标

（封面）

项目名称：

投标人： 		                            （盖章）

法定代表人：  		      （签字或盖章）

地址(邮编)：

- 年      月      日

附件四：

投		 标 		函

台州市肿瘤医院：

一、根据贵方温岭市肿瘤医防公共卫生中心与老院区连接工程设计招标的招标文件，遵照有关法律、法规、规章规定，经我单位考察现场和研究上述招标文件的投标人须知、合同条款、设计要求及其他有关文件后，我方愿以下列投标报价，并按招标文件规定的要求承担上述项目的设计及后续服务：

1、设计费用为人民币（大写）                   元整（RMB￥：       元）的投标报价。（注：人民币大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、零、佰、仟、万，请规范书写）

2、设计服务期限：招标人确定修改意见后5天内完成方案优化及修改；方案确定后7天内完成初步设计；初步设计会审通过后20天内完成施工图设计；施工图设计文件经审查发现问题后5天内完成补充、修改。相关专业、专项设计需根据发包人的实际需求及时提供。设计过程中因发包人原因造成设计工作不能如期进行时，各阶段设计图纸的提交时间经发包人确认可顺延。

二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。

三、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

四、我方完全理解和接受招标文件的有关规定，并承诺一旦我方的投标出现严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标委员会作无效标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。我方承诺，对评标结果有异议的，将在中标候选人公示期间提出，未在中标候选人公示期间提出异议的，我方自动放弃投诉权利。

五、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

六、我方金额为人民币 叁仟 元的投标保证金与本投标文件同时提交。

投标人（盖单位章）：

法人代表人（签字或盖章）：

日期：         年   月    日